附件2

采购需求清单

项目编号：GZSSNG-WSXJ-CJB-2020-001

广州市第三少年宫建筑物沉降观测项目需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目内容 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | 基准点埋设 | 3 | 个 | 6个月 |  |
| 2 | 沉降观测点埋设 | 33 | 个 | 6个月 |  |
| 3 | 高程基准网观测与复测 | 1 | Km | 6个月 | 复测3次 |
| 4 | 沉降观测 | 891 | 点.次 | 6个月 | 共观测27次 |

说明：

1.建筑物沉降33个监测点，监测频率是每7天观测一次，监测周期暂定为6个月。

2.以上综合单价计费包括人工费、材料费、机械设备费、管理费、税费、成果报告等一切费用。